# To-do list (tasko) – postup vývoja krok za krokom

Verzia 2 · najprv frontend s Postman mock serverom, potom backend · PHP 8.5 (procedurálne) · jQuery · Bootstrap · FullCalendar · MySQL · REST + JSON · dizajn podľa priloženého wireframe

Tento dokument je prepracovaná verzia plánu. Poradie je prevrátené: najprv vznikne celý frontend nad náhradným serverom (Postman mock server), takže výsledok každého kroku vidíš v prehliadači hneď. Až potom sa píše skutočný backend, ktorý hrá podľa rovnakého kontraktu. Každý krok má rovnakú štruktúru: Cieľ, Čo urobiť, Hotovo keď, Výstup, Git a Vysvetlivka (tá je len pre nás).

Po každom kroku má aplikácia fungovať, aj keď ešte nie je kompletná. Ak niečo nefunguje, nepokračuj ďalej.

# Čo sa zmenilo oproti verzii 1

- Poradie: kroky F1–F14 (frontend s Postman mock serverom), potom B1–B12 (backend). V kroku B10 sa frontend prepne z Postman mock servera na skutočný server zmenou jednej adresy (apiBase) v config.js.

- Wireframe je zdroj dizajnu: sklenený (iOS) štýl, bočné menu s položkami Všetky úlohy, Projekty, Kalendár, Hotové, Štatistiky a Nastavenia, farebné priority v 4 stupňoch, projekty s ikonou a popisom, editor popisu, tmavý režim. Preto „zoznamy“ sú teraz projekty a priorita má 4 úrovne (Nízka, Stredná, Vysoká, Kritická).

- Bootstrap a FullCalendar ostávajú: Bootstrap dáva mriežku a základné komponenty, FullCalendar kalendár. Vzhľad z wireframe (sklenený štýl, tmavý režim, farby priorít) sa na ne nasadí vlastnými štýlmi v app.css. jQuery ostáva.

- Nové: účty (e-mail + heslo, registrácia, bez resetu hesla), predplatné standard/premium, ikona profilu v hornej lište (iniciály, pri premium koruna), komentáre s odpoveďami do 5 ponorení a samostatné endpointy /complete a /uncomplete.

# Rozhodnutia zo zadania

| Oblasť | Pravidlo |
| --- | --- |
| Účet | Registrácia: meno, e-mail, heslo (min. 8 znakov). E-mail je unikátny bez ohľadu na veľkosť písmen. Bez overenia e-mailu a bez resetu hesla. |
| Predplatné | Každý používateľ má plán standard alebo premium. Nový účet je standard. Platby nie sú súčasťou zadania: plán sa mení v databáze (v ukážke tlačidlom v profile). |
| Standard | Max. 3 projekty. Komentáre nie sú dostupné. |
| Premium | Neobmedzené projekty + komentáre. |
| Zníženie plánu | Dáta sa nemažú. Používateľ nad limitom nevie pridať ďalší projekt a komentáre sa mu skryjú. |
| Ikona profilu | Kruh s iniciálmi (prvé písmeno mena + prvé písmeno posledného slova). Pri premium s korunou. Klik otvorí Profil: zmena mena a hesla. |
| Komentáre | Komentár môže mať odpovede. Koreň má hĺbku 0, odpovede idú do hĺbky 5 (konštanta MAX_COMMENT_DEPTH). Zmazanie komentára zmaže aj jeho odpovede. |
| Splnenie úlohy | Samostatné endpointy POST /api/tasks/{id}/complete a POST /api/tasks/{id}/uncomplete. Cez PATCH sa stav meniť nedá. |
| Priorita | 1 Nízka, 2 Stredná, 3 Vysoká, 4 Kritická (vo wireframe 0–3, v API 1–4). |

# Pravidlá gitu

- Jeden krok = jeden commit (veľký krok môžeš rozdeliť na viac menších), push po každom kroku.

- Pred commitom vždy git status a git diff --staged: skontroluj, že v commite nie je config/config.php, heslá ani zbytočné súbory.

- Správa commitu má tvar typ: stručný popis v angličtine v rozkazovacom spôsobe. Typy: feat, fix, chore, docs, style, refactor.

- Ak push zlyhá, lebo vzdialená vetva je novšia: git pull --rebase a potom git push. Nikdy nepoužívaj git push --force na main.

- Príkazy predpokladajú prácu priamo na vetve main. Ak váš tím používa vetvy, vytvor ich cez git switch -c nazov-vetvy a pred zlúčením pošli pull request.

# Kontrakt API

Toto je zdroj pravdy pre Postman kolekciu aj server (v kroku F2 sa prepíše do docs/api.md). Všetky odpovede majú tvar {"data": ...} pri úspechu a {"error": {"code", "message", "fields"}} pri chybe. Všetky endpointy okrem registrácie a prihlásenia vyžadujú prihláseného používateľa (inak 401).

| Metóda | Cesta | Kto | Popis | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | verejné | Registrácia {name, email, password}, plán standard | 201 |
| POST | /api/auth/login | verejné | Prihlásenie {email, password} | 200 |
| POST | /api/auth/logout | prihlásený | Odhlásenie | 204 |
| GET | /api/me | prihlásený | Aktuálny používateľ vrátane plánu | 200 |
| PATCH | /api/me | prihlásený | Zmena mena {name} | 200 |
| PATCH | /api/me/password | prihlásený | Zmena hesla {current_password, new_password} | 204 |
| PATCH | /api/me/plan | len demo režim | Prepnutie plánu {plan} | 200 |
| GET | /api/projects | prihlásený | Zoznam projektov s počtom úloh | 200 |
| POST | /api/projects | standard: max. 3 | Nový projekt {name, description, icon}; nad limit 403 plan_limit | 201 |
| GET | /api/projects/{id} | vlastník | Detail projektu | 200 |
| PATCH | /api/projects/{id} | vlastník | Zmena názvu, popisu, ikony | 200 |
| DELETE | /api/projects/{id} | vlastník | Zmaže projekt aj úlohy; posledný nie (409) | 204 |
| GET | /api/tasks | vlastník | Filtre: project_id, date, from, to, done | 200 |
| POST | /api/tasks | vlastník | Nová úloha {title, description, project_id, priority, due_date} | 201 |
| GET | /api/tasks/{id} | vlastník | Detail úlohy | 200 |
| PATCH | /api/tasks/{id} | vlastník | Zmena polí (nie is_done) | 200 |
| DELETE | /api/tasks/{id} | vlastník | Zmazanie úlohy | 204 |
| POST | /api/tasks/{id}/complete | vlastník | Označí úlohu ako splnenú | 200 |
| POST | /api/tasks/{id}/uncomplete | vlastník | Označí úlohu ako nesplnenú | 200 |
| DELETE | /api/tasks/completed | vlastník | Zmaže všetky splnené, vráti {deleted} | 200 |
| GET | /api/tasks/{id}/comments | premium | Plochý zoznam komentárov (parent_id, depth) | 200 |
| POST | /api/tasks/{id}/comments | premium | Nový komentár {body, parent_id}, hĺbka max. 5 | 201 |
| DELETE | /api/comments/{id} | premium, autor | Zmaže komentár aj jeho odpovede | 204 |

Chybové kódy

| Kód | HTTP | Význam |
| --- | --- | --- |
| unauthenticated | 401 | Používateľ nie je prihlásený. |
| invalid_credentials | 401 | Nesprávny e-mail alebo heslo (jedna hláška pre oba prípady). |
| forbidden_origin | 403 | Zápis z cudzieho pôvodu (ochrana proti CSRF). |
| plan_limit | 403 | Plán standard má už 3 projekty. |
| premium_required | 403 | Funkcia (komentáre) je len pre plán premium. |
| not_found | 404 | Neexistuje alebo patrí inému používateľovi. |
| method_not_allowed | 405 | Metóda nie je pre cestu povolená. |
| email_taken, name_taken, last_project | 409 | Duplicitný e-mail alebo názov projektu; zmazanie posledného projektu. |
| unsupported_media_type | 415 | Chýba Content-Type: application/json. |
| bad_request | 400 | Rozbitý JSON alebo neplatný filter. |
| validation_failed, comment_too_deep | 422 | Neplatné údaje (s poľom fields); odpoveď by presiahla hĺbku 5. |

Tvary objektov

| Objekt | Polia |
| --- | --- |
| user | id, email, name, plan (plan = "standard" alebo "premium"), nikdy nie heslo. |
| project | id, name, description, icon, color, task_count, done_count |
| task | id, project_id, title, description, priority (1–4), due_date (YYYY-MM-DD), is_done, completed_at |
| comment | id, task_id, parent_id (alebo null), depth (0–5), body, author {id, name}, created_at, can_delete |

# Prehľad krokov

| Krok | Názov | Výsledok, ktorý vidíš |
| --- | --- | --- |
| F1 | Repozitár a štruktúra projektu | Prázdna stránka, pripravený repozitár |
| F2 | API kontrakt (dohoda medzi frontendom a backendom) | Dokument docs/api.md |
| F3 | HTML kostra a štýly podľa wireframe | Hotový vzhľad podľa wireframe (svetlý aj tmavý) |
| F4 | JavaScript jadro a Postman mock server | Prepínanie obrazoviek + frontend volajúci Postman mock server |
| F5 | Registrácia a prihlásenie | Registrácia a prihlásenie |
| F6 | Horná lišta a profil (iniciály, koruna) | Avatar s iniciálmi, koruna, Profil |
| F7 | Komponent úlohy a zobrazenie „Všetky úlohy“ | Hlavná obrazovka so zoznamom úloh |
| F8 | Formulár úlohy: vytvorenie, úprava, zmazanie | Pridanie, úprava, zmazanie úlohy |
| F9 | Označenie úlohy ako splnenej / nesplnenej | Klikateľné kruhy (splnená / nesplnená) |
| F10 | Projekty a limit plánu | Projekty a limit 3 pre standard |
| F11 | Komentáre s odpoveďami (premium) | Komentáre do 5. ponorenia, zámok pre standard |
| F12 | Kalendár, Hotové a Štatistiky | Kalendár, Hotové, Štatistiky |
| F13 | Zvonček, Nastavenia a jazyk (SK/CS) | Zvonček, Nastavenia, SK/CS |
| F14 | Kontrola frontendu a odovzdanie ukážky | Odovzdateľná ukážka (v0.1.0-frontend) |
| B1 | Databáza: schéma, ukážkové dáta, konfigurácia | Databáza s ukážkovými dátami |
| B2 | PHP základ: pripojenie, HTTP, validácia, sanitizácia, plány | Pomocné funkcie, sanitizácia, plány |
| B3 | Router a sedenie | Prvé odpovede servera (/api/me) |
| B4 | Registrácia, prihlásenie a profil | Registrácia, prihlásenie, profil na serveri |
| B5 | Projekty a limit plánu | Projekty + limit plánu na serveri |
| B6 | Úlohy: čítanie a filtre | Úlohy: čítanie a filtre |
| B7 | Úlohy: vytvorenie, úprava, zmazanie | Úlohy: zápis s validáciou |
| B8 | Splnená / nesplnená úloha | Splnená / nesplnená + zmazanie hotových |
| B9 | Komentáre s odpoveďami (premium) | Komentáre na serveri |
| B10 | Prepnutie frontendu na skutočné API | Frontend beží na skutočnom API |
| B11 | Kontrola kvality a bezpečnosti | Bezpečnostná a funkčná kontrola |
| B12 | README a odovzdanie | README a verzia v1.0.0 |

# Fáza 1 – Frontend s Postman mock serverom

Cieľ fázy: kompletná klikateľná aplikácia bez vlastného servera. Frontend volá Postman mock server, ktorý z kolekcie vytvorenej podľa docs/api.md vracia pripravené odpovede (rovnaké adresy, JSON, stavové kódy). Postman mock je bezstavový: nepamätá si zmeny (nová úloha sa po obnovení v zozname neobjaví) a pravidlá plánov nevynucuje, len vracia uložené príklady odpovedí. Demo účty: demo@tasko.sk / demo1234 (standard, 3 projekty) a premium@tasko.sk / premium1234 (premium, 4 projekty) sú v príkladoch odpovedí.

## Krok F1 – Repozitár a štruktúra projektu

Cieľ

Prázdny git repozitár s .gitignore, README a priečinkami pripravenými pre frontend aj backend.

Čo urobiť

- Na GitHube/GitLabe vytvor prázdny repozitár tasko (bez README), naklonuj ho a prejdi do priečinka.

- Vytvor .gitignore: config/config.php, .DS_Store, .idea/, .vscode/, *.log. Vytvor README.md s názvom a jednou vetou o aplikácii.

- Over nástroje: php -v (8.5), mysql --version (8.4+), git --version. Backend sa bude používať až v časti B, no verzie skontroluj hneď.

- Priečinky: public/assets/css, public/assets/js, public/assets/img, public/assets/vendor, docs. Pre neskôr: public/api, includes, config, db (prázdne priečinky s .gitkeep).

- Do public/assets/vendor/ ulož jQuery, Bootstrap (CSS a JS bundle) a FullCalendar (min. súbory) a vytvor VERSIONS.md (verzia + odkaz, odkiaľ je každá knižnica stiahnutá). Všetko lokálne, bez CDN.

- Vytvor prázdne public/index.html, assets/css/app.css, assets/js/app.js a assets/img/logo.svg (zelený štvorec s bielou fajkou podľa wireframe).

Hotovo, keď

- git status hlási čistý strom po commite; na vzdialenom repozitári vidno štruktúru, .gitignore aj README.

- Po php -S localhost:8000 -t public sa na adrese localhost:8000 otvorí prázdna stránka s názvom „tasko“ v záložke.

Výstup: čo uvidíš

Prázdna stránka a pripravený repozitár. Od tohto kroku vždy beží php -S localhost:8000 -t public a pri každom kroku si výsledok otvoríš v prehliadači.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "chore: init repository, project structure, jQuery, Bootstrap and FullCalendar" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) .gitignore robíme ako úplne prvý súbor, lebo čo raz skončí v histórii gitu (napr. heslo do databázy), tam ostane navždy. Frontend a backend sú v jednom repozitári, aby frontend, Postman kolekcia aj skutočný server vychádzali z jedného dokumentu s kontraktom API. jQuery, Bootstrap aj FullCalendar ukladáme lokálne, aby aplikácia nezávisela od cudzieho servera (CDN). Bootstrap nám šetrí prácu s mriežkou, formulármi a oknami, FullCalendar s kalendárom (mesiace, navigácia, klávesnica). Dizajn z wireframe nasadíme navrch: app.css sa načíta až po Bootstrape a prepíše jeho predvolený vzhľad, takže s ním nebojujeme, len ho dopĺňame.

## Krok F2 – API kontrakt (dohoda medzi frontendom a backendom)

Cieľ

Jeden dokument docs/api.md, podľa ktorého vznikne Postman kolekcia (s mock serverom) aj skutočný server, takže sa budú správať rovnako.

Čo urobiť

- Prepíš tabuľku endpointov a tabuľku chýb zo sekcie „Kontrakt API“ tohto dokumentu do docs/api.md.

- Pri každom endpointe uveď vstup (JSON), úspešnú odpoveď a stavový kód a aspoň jednu možnú chybu.

- Popíš tvary objektov user, project, task, comment (polia, typy, príklad JSON) a obálku odpovedí: úspech {"data": ...}, chyba {"error": {"code", "message", "fields"}}.

- Zapíš pravidlá ako konštanty: FREE_PROJECT_LIMIT = 3, MAX_COMMENT_DEPTH = 5, priorita 1–4 (Nízka, Stredná, Vysoká, Kritická).

- Podľa docs/api.md vytvor Postman kolekciu docs/tasko.postman_collection.json: každý endpoint s uloženými príkladmi odpovedí, úspešnými aj chybovými (401, 403, 404, 409, 422), pomenovanými podľa kódu chyby (napr. plan_limit, premium_required, validation_failed). Nad kolekciou vytvor Postman Mock Server a jeho adresu zapíš do docs/api.md.

Hotovo, keď

- Kolega, ktorý nevidel tento plán, vie podľa docs/api.md vytvoriť Postman kolekciu aj server.

- Každý endpoint má uvedený úspešný stavový kód aj aspoň jednu chybu.

Výstup: čo uvidíš

Dokument docs/api.md a Postman kolekcia v repozitári, mock server beží v Postmane. Je to jediný krok bez obrazovky: zaplatí sa to v kroku B10.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "docs: add API contract and Postman collection" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Postman mock a server sú dva programy, ktoré majú hrať rovnakú rolu. Ak si „zmluvu“ napíšeme vopred, prepnutie v kroku B10 je len preklopenie vypínača, nie prepisovanie frontendu. Keď sa niečo v zmluve zmení, mení sa na jednom mieste a až potom v Postman kolekcii a na serveri.

## Krok F3 – HTML kostra a štýly podľa wireframe

Cieľ

Stránka vyzerá ako wireframe (svetlý aj tmavý režim), zatiaľ so statickým obsahom.

Čo urobiť

- Z To-do_wireframe.html prenes štruktúru do public/index.html: horná lišta (burger, logo tasko, zvonček, avatar), <main> s nadpisom a kontajnerom #view, FAB „+“, bočné menu (Všetky úlohy, Projekty, Kalendár, Hotové, Štatistiky, Nastavenia), tri výsuvné okná (Úloha, Projekt, Profil) a toast. Pridaj kontajner pre obrazovky Prihlásenie a Registrácia.

- Do hlavičky pridaj Bootstrap CSS a až po ňom app.css (aby ho prepísal), na koniec stránky jQuery, Bootstrap JS, FullCalendar a nakoniec app.js. Použi Bootstrap mriežku a komponenty tam, kde sedia s wireframe, a ich vzhľad dolaď cez CSS premenné. CSS z wireframe presuň do app.css. Wireframe má tri vrstvy štýlov na sebe (základ, „iOS glass“, v3): zlúč ich do jedného súboru bez duplicít a rozdeľ na sekcie: premenné (farby, svetlý/tmavý režim), lišta, menu, karty úloh, okná, kalendár (úpravy FullCalendaru), štatistiky.

- Texty daj ako data-i18n="kľúč". Inline onclick nahraď atribútom data-action="..." (obsluha príde v F4 a ďalej). Nekopíruj ukážkový JS z wireframe, demo tlačidlá „1 · Hlavná…“ ani prekladací trik s MutationObserver.

- Rám telefónu (max. 400 px, zaoblené rohy) je len ukážka: v aplikácii použi plnú šírku obrazovky. Od 992 px nech je menu stále viditeľné ako ľavý stĺpec 260 px a obsah max. 720 px.

- Prístupnosť: každé pole má label, ikonové tlačidlá aria-label, viditeľný :focus-visible, dotykové prvky min. 44 × 44 px, font vo formulároch 16 px.

Hotovo, keď

- Stránka sa otvorí bez chýb v konzole.

- Vzhľad sedí s wireframe vo svetlom aj tmavom režime (prepni systémové nastavenie).

- Pri šírke 320 px a 360 px nie je horizontálny posuvník.

Výstup: čo uvidíš

Hotový vzhľad aplikácie s ukážkovými kartami úloh, ktorý si môžeš ukázať zadávateľovi.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add HTML skeleton and wireframe styles" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Kostru robíme celú naraz, aby sa logika nemusela neskôr „vtĺkať“ do rozbitého HTML. Farby držíme v CSS premenných na jednom mieste: tmavý režim je potom len iná sada hodnôt. Sklenený efekt (backdrop-filter) funguje v moderných prehliadačoch. Pri starších ostane polopriesvitné pozadie a aplikácia je stále čitateľná. Inline onclick nahrádzame data-action, aby bol HTML oddelený od logiky a dal sa neskôr použiť prísnejší Content-Security-Policy.

## Krok F4 – JavaScript jadro a Postman mock server

Cieľ

app.js ako jeden IIFE s 'use strict' a základnými modulmi, plus napojenie na Postman mock server, ktorý hrá úlohu servera.

Čo urobiť

- Žiadne triedy. Moduly ako obyčajné objekty: i18n (slovník sk, t(key), apply()), api, state, router, ui (toast, otváranie a zatváranie okien), views, components.

- api.request(method, url, data) vráti promise; pri chybe ho odmietne objektom {status, code, message, fields}. Súbor config.js (window.TASKO_CONFIG = {apiBase: 'adresa Postman mock servera'}) určuje, na akú adresu api.request posiela dotazy: Postman mock alebo neskôr skutočný server. Ak je v configu nastavené mockResponse, api.request pridá hlavičku x-mock-response-name.

- Postman mock server vytvor z kolekcie z F2. Každý endpoint z docs/api.md má v ňom uložené príklady odpovedí (rovnaké cesty, tvary JSON, stavové kódy). Konkrétny príklad vyberieš hlavičkou x-mock-response-name (napr. unauthenticated, plan_limit, premium_required, validation_failed). Ak je mock server súkromný, pridaj hlavičku x-api-key; kľúč patrí len do lokálneho configu mimo gitu. Over aj CORS: dotazy z localhost:8000 nesmie blokovať prehliadač.

- Postman mock je bezstavový, takže pravidlá plánov (standard max. 3 projekty, komentáre len pre premium, hĺbka komentárov max. 5, splnenie len cez /complete a /uncomplete) nevynucuje: ukazuje ich len cez vybrané príklady odpovedí. Vynucovať ich bude až skutočný server (B5–B9). Frontend ich preto správne zobrazuje podľa user.plan a odpovedí, ktoré dostane.

- Príklady odpovedí obsahujú ukážkové dáta: demo@tasko.sk / demo1234 (plán standard, 3 projekty Práca, Domov, Škola, 6 úloh ako vo wireframe, takže limit je vidno hneď) a premium@tasko.sk / premium1234 (plán premium, 4 projekty, úlohy a pár komentárov).

- Pomocné funkcie: localDateStr(date), today(), addDays(str, n), initials(name). Hash router: #login, #register, #tasks (predvolené), #projects, #project-ID, #calendar, #done, #stats, #settings; každé načítanie dostane poradové číslo a staršia odpoveď sa zahodí. Funkcia showToast(text, type).

Hotovo, keď

- V konzole api.request('GET','/api/projects') s mockResponse: unauthenticated skončí chybou so status 401.

- Bez mockResponse vráti api.request('GET','/api/projects') 3 projekty a prihlásenie demo@tasko.sk / demo1234 vráti používateľa s plánom standard.

- Zmena hashu v adrese prepne nadpis a obsah.

Výstup: čo uvidíš

Prepínanie obrazoviek podľa adresy a frontend, ktorý volá Postman mock server a ktorý si môžeš vyskúšať z konzoly aj z Postmana.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(js): add app core, router and Postman mock wiring" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Postman mock je náhradný server v cloude Postmanu. Vďaka nemu vidíš výsledok každého kroku hneď a backend sa píše až keď je jasné, čo presne má robiť. Je bezstavový, takže ukazuje vzhľad aplikácie, nie jej skutočné správanie (nepamätá si úlohy ani prihlásenie): správanie otestuješ až v B10. Mock nie je zabezpečenie, nikdy v ňom nepoužívaj skutočné heslá. Dátum „dnes“ nikdy nepočítaj cez toISOString(), lebo vracia čas v UTC a večer v inom časovom pásme dostaneš zajtrajší alebo včerajší deň. Poradové číslo načítania chráni pred situáciou, keď odpoveď na starší dotaz príde neskôr než na novší a prepíše obrazovku.

## Krok F5 – Registrácia a prihlásenie

Cieľ

Používateľ sa vie zaregistrovať, prihlásiť a odhlásiť. Bez prihlásenia aplikácia ukáže len prihlasovaciu obrazovku.

Čo urobiť

- #login: e-mail, heslo, tlačidlo Prihlásiť, odkaz na registráciu. #register: meno, e-mail, heslo, potvrdenie hesla, tlačidlo Vytvoriť účet.

- Nikde nie je odkaz „Zabudnuté heslo“ (reset hesla nie je súčasťou zadania). Pri registrácii zobraz upozornenie, že heslo sa nedá obnoviť.

- Validácia: e-mail (type="email"), heslo min. 8 znakov, heslá sa zhodujú, meno 1–60 znakov. Chyby 409 (e-mail už existuje) a 422 zobraz pri poliach. Pri 401 jedna všeobecná hláška „Nesprávny e-mail alebo heslo“.

- Pri štarte GET /api/me: 200 = zobraz aplikáciu, 401 = presmeruj na #login. Po registrácii je používateľ rovno prihlásený a má plán standard.

- Strážca routera: neprihlásený ide vždy na #login, prihlásený z #login ide na #tasks. Tlačidlo Odhlásiť (zatiaľ v menu, v F6 presunieme do profilu) volá POST /api/auth/logout.

- Fokus na prvé pole, Enter odošle formulár, tlačidlo je počas odosielania zablokované.

Hotovo, keď

- Registrácia nového e-mailu vpustí do aplikácie, ten istý e-mail druhýkrát ukáže chybu pri poli.

- Po obnovení stránky ostaneš prihlásený, po odhlásení sa vrátiš na #login.

- Zlé heslo ukáže jednu všeobecnú hlášku.

Výstup: čo uvidíš

Prihlasovacia a registračná obrazovka v dizajne aplikácie a funkčný vstup (zatiaľ cez Postman mock).

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add registration, login and logout" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Meno pýtame už pri registrácii, lebo z neho robíme iniciály v avatare. Pri neúspešnom prihlásení nehovoríme, či je zlý e-mail alebo heslo: keby sme to rozlišovali, útočník by zistil, ktoré e-maily sú v systéme. Reset hesla nerobíme, preto používateľa na to upozorníme hneď pri registrácii.

## Krok F6 – Horná lišta a profil (iniciály, koruna)

Cieľ

Ikona profilu v hornej lište zložená z iniciálov (pri premium s korunkou), ktorá otvorí Profil so zmenou mena a hesla.

Čo urobiť

- Avatar (kruh v akcentovej farbe) v pravom hornom rohu. Iniciály = prvé písmeno mena + prvé písmeno posledného slova („Ján Novák“ = JN, jedno slovo = jedno písmeno), vždy veľké. Funkcia initials() pracuje cez Array.from, aby zvládla diakritiku aj emoji.

- Plán premium: na avatare malá zlatá koruna (SVG) v pravom hornom rohu s aria-label „Premium“. Plán standard: bez koruny.

- Klik na avatar otvorí okno Profil: veľký avatar, pole Meno, sekcia Zmena hesla (aktuálne, nové, potvrdiť; prázdne = nemeniť), blok Predplatné (názov plánu a pravidlá: Standard max. 3 projekty, Premium neobmedzené projekty a komentáre) a tlačidlo Odhlásiť sa.

- Uloženie: PATCH /api/me (meno) a, ak je heslo vyplnené, PATCH /api/me/password. Iniciály v lište sa po uložení aktualizujú hneď. Chyby pri poli (zlé aktuálne heslo = 422 pri current_password, heslá sa nezhodujú, min. 8 znakov).

- Demo režim (iba pri Postman mocku alebo config demo_mode): tlačidlo „Prepnúť plán (demo)“ volá PATCH /api/me/plan; koruna sa objaví alebo zmizne bez obnovenia stránky.

Hotovo, keď

- „Eva Kováčová“ má na avatare EK, „Peter“ má P.

- premium@tasko.sk má korunu, demo@tasko.sk nie, a prepnutie plánu ju hneď pridá alebo odoberie.

- Zmenené heslo funguje pri ďalšom prihlásení.

Výstup: čo uvidíš

Horná lišta s avatarom a korunkou a celé okno Profil, presne ako vo wireframe.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add profile avatar with initials, crown and profile sheet" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Avatar z iniciálov nepotrebuje nahrávanie obrázkov ani úložisko. Koruna nesmie byť jediný nositeľ informácie, preto má aj textový popis pre čítačky obrazovky a plán je napísaný aj v profile. Zmena hesla vyžaduje aktuálne heslo, aby si cudzí človek na odomknutom telefóne nemohol prevziať účet. Platby nie sú súčasťou zadania, preto si plán v ukážke prepíname tlačidlom: v ostrej verzii ho zmení administrátor v databáze.

## Krok F7 – Komponent úlohy a zobrazenie „Všetky úlohy“

Cieľ

Znovupoužiteľný komponent úlohy a prvé hotové zobrazenie so skutočnými dátami z Postman mock API.

Čo urobiť

- components.taskItem(task, {showDate}): okrúhle políčko (skutočný input type="checkbox" s label, ostylovaný ako kruh) vo farbe priority (Nízka #9a9a9a, Stredná #f2d03b, Vysoká #f29a3b, Kritická #e05353), názov (hotová = preškrtnutá a stlmená), štítok projektu (ikona + názov), dátum vo formáte D. M. RRRR a dvojriadkový náhľad popisu.

- Po termíne (dátum < dnes a nehotová): červený dátum a vykričník s textom „Po termíne“ pre čítačky. Priorita je aj v title/aria-label, nie len farbou.

- Popis je HTML z editora. V náhľade ho zmeň na čistý text (DOMParser, textContent). Nikdy nevkladaj HTML z dát cez .html() bez sanitizácie.

- views.tasks(): GET /api/tasks, otvorené úlohy hore, pod nimi zbaliteľná sekcia „Hotové (N)“. Stav načítavania (spinner) a prázdny stav „Všetko hotové 🎉“.

- Klik na text úlohy zatiaľ zavolá openTask(id) ako zástupnú funkciu s console.log.

Hotovo, keď

- Zobrazenie ukazuje 6 ukážkových úloh, 2 v sekcii Hotové.

- Pri Slow 3G v DevTools je vidno spinner.

- Názov <b>x</b> sa zobrazí ako text.

Výstup: čo uvidíš

Hlavná obrazovka s kartami úloh podľa wireframe.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add task component and All tasks view" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Jeden komponent pre všetky zobrazenia znamená, že vzhľad a správanie úlohy opravíš na jednom mieste. Prázdny stav a načítavanie nie sú bonus: bez nich používateľ nevie, či sa stránka načítava, alebo je prázdna. Skutočný checkbox nám dá obsluhu klávesnicou a čítačkou zadarmo, len ho ostylujeme.

## Krok F8 – Formulár úlohy: vytvorenie, úprava, zmazanie

Cieľ

Jedno výsuvné okno Úloha pre vytvorenie aj úpravu úlohy.

Čo urobiť

- Polia: Názov (povinné, max. 150), Priorita (štyri farebné kruhy, vybraný má ✓ a aria-label s názvom), Projekt (select, predvolene otvorený projekt, inak prvý), Termín (type="date", predvolene dnes), Popis (editor s tlačidlami Tučné, Kurzíva, Odrážky; max. 2000 znakov čistého textu).

- FAB otvorí okno v režime vytvárania (POST /api/tasks). Klik na text úlohy otvorí úpravu s predvyplnenými poľami (PATCH /api/tasks/{id}) a tlačidlom Zmazať. Zmazanie bez confirm(): v okne sa ukáže „Naozaj zmazať?“ s tlačidlami Zmazať a Zrušiť, potom DELETE /api/tasks/{id}.

- Editor je contenteditable prvok. Pri vkladaní (paste) sa vloží len čistý text. Pred odoslaním HTML z editora prejde funkciou sanitizeHtml() s povoleným zoznamom značiek (b, strong, i, em, ul, ol, li, br, p); ostatné značky sa zmenia na text, atribúty sa zahodia.

- Chyby 422 zobraz pri poliach (invalid-feedback), tlačidlo je počas odosielania zablokované. Po úspechu okno zavri, obnov zobrazenie a ukáž toast.

- Fokus: pri otvorení na Názov, po zatvorení späť na prvok, ktorý okno otvoril. Esc zatvára. Po zatvorení sa okno resetuje do režimu vytvárania.

- Nahraď zástupnú funkciu openTask(id).

Hotovo, keď

- Úlohu viem vytvoriť, upraviť aj zmazať a zmena prežije obnovenie stránky.

- Prázdny názov ukáže chybu pri poli, nie vo všeobecnej hláške.

- Vložený <script> do popisu sa zahodí.

Výstup: čo uvidíš

Plne funkčné pridávanie a úprava úloh s farebnou prioritou a formátovaným popisom.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add task sheet for creating, editing and deleting tasks" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Rovnaký formulár na vytváranie aj úpravu znamená menej kódu a rovnaké správanie. Reset po zatvorení je dôležitý, inak by sa po úprave a kliknutí na FAB otvoril formulár s údajmi starej úlohy. HTML z editora čistíme na klientovi aj neskôr na serveri (B2): server je jediné miesto, ktorému veríme, lebo klienta môže niekto obísť. Funkcia execCommand je formálne zastaraná, ale funguje vo všetkých prehliadačoch a pre tento rozsah je najjednoduchšia. Ak by prestala fungovať, vymení sa editor za knižnicu bez zmeny zvyšku aplikácie.

## Krok F9 – Označenie úlohy ako splnenej / nesplnenej

Cieľ

Okamžitá odozva pri zaškrtnutí kruhu a uloženie na pozadí cez dva samostatné endpointy.

Čo urobiť

- Delegovaná udalosť change na políčku: hneď zmeň vzhľad (preškrtnutie, stlmenie, animácia „pop“), potom pošli POST /api/tasks/{id}/complete pri zaškrtnutí alebo POST /api/tasks/{id}/uncomplete pri odškrtnutí. Stav sa nikdy neposiela cez PATCH.

- Pri chybe vráť políčko aj vzhľad do pôvodného stavu a ukáž toast s chybou.

- Klik na políčko nesmie otvoriť okno úlohy.

- Po úspechu obnov počty (sekcia Hotové, zvonček, štatistiky). Úloha ostane na mieste, kým používateľ neprepne zobrazenie, aby položky neskákali pod prstom.

- Rovnaké správanie platí všade, kde je komponent úlohy (kalendár, projekt, Hotové).

Hotovo, keď

- Zaškrtnutie je okamžité a po obnovení stránky ostane zachované.

- V sieťovom paneli vidno POST na /complete a /uncomplete, nie PATCH.

- Keď Postman mock vráti chybu (mockResponse), kruh sa vráti späť a objaví sa toast.

Výstup: čo uvidíš

Klikateľné kruhy so zafarbením podľa priority, animáciou a zapamätaným stavom.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): toggle task completion via complete/uncomplete endpoints" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Optimistický UI znamená, že predpokladáme úspech a ukážeme výsledok hneď, pretože čakanie 300 ms na každé zaškrtnutie pôsobí ťažkopádne. Predpoklad môže zlyhať, preto musíme vedieť stav vrátiť späť (rollback). Samostatné endpointy „splniť“ a „vrátiť“ sú jasnejšie než všeobecné PATCH: akcia má svoj názov a čas splnenia nastavuje server, nie klient.

## Krok F10 – Projekty a limit plánu

Cieľ

Správa projektov podľa wireframe vrátane obmedzenia na 3 projekty pre plán standard.

Čo urobiť

- #projects: karta projektu (ikona na farebnej dlaždici, názov, popis, „N z M hotovo“, pruh pokroku, tlačidlo ✎) a tlačidlo „+ Nový projekt“. #project-ID: otvorené a hotové úlohy projektu, tlačidlá ← Projekty a ✎ Upraviť. FAB na obrazovke Projekty vytvára projekt, inde úlohu.

- Okno Projekt: Názov (1–40 znakov), Popis (max. 200) a Ikona (12 emoji z pevnej ponuky). Farbu používateľ nevyberá: pridelí sa automaticky z palety ôsmich farieb v poradí vytvárania.

- Zmazanie: potvrdenie „Zmazať projekt a N úloh?“. Posledný projekt sa zmazať nedá (409 last_project, hláška „Musí ostať aspoň jeden projekt“).

- Limit plánu: štandard má max. 3 projekty a v hlavičke sa ukáže „3 / 3 projekty“. Pri dosiahnutí limitu má tlačidlo „+ Nový projekt“ ikonu koruny a po kliknutí sa namiesto formulára ukáže karta „Plán Standard má limit 3 projekty. Premium ich má neobmedzene.“ s demo tlačidlom na prepnutie plánu.

- Tá istá karta sa ukáže aj vtedy, keď server vráti 403 plan_limit (napríklad pri dvoch otvorených kartách prehliadača). Premium nemá žiadny limit a po zmazaní projektu sa slot uvoľní.

- Chyby 409 (duplicitný názov) a 422 zobraz pri poli názvu.

Hotovo, keď

- demo@tasko.sk má 3 projekty a nový projekt nevie vytvoriť: vidí kartu o limite.

- Po prepnutí na premium (demo) vie projekt vytvoriť, a po prepnutí späť dáta ostanú, no ďalší nepridá.

- Zmazanie projektu zmaže aj jeho úlohy z ostatných zobrazení.

Výstup: čo uvidíš

Karty projektov s ikonami, pokrokom a viditeľné pravidlo plánov s korunkou.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add projects view with plan limit" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Limit kontroluje aj server (B5), lebo UI sa dá obísť. Frontend ho ukazuje preto, aby používateľ nenarazil na chybu bez vysvetlenia. Farbu nevyberá používateľ, pretože ju potrebujeme pre čitateľné štítky a bodky a z pevnej palety máme istotu dobrého vzhľadu. Po zmene projektov obnovíme všetko, čo ich zobrazuje, z jedného miesta (state.projects).

## Krok F11 – Komentáre s odpoveďami (premium)

Cieľ

Pod popisom úlohy je sekcia Komentáre s odpoveďami do hĺbky max. 5 ponorení. Pre plán standard je zamknutá.

Čo urobiť

- V okne úlohy (režim úpravy) pod popisom sekcia „Komentáre (N)“. Pri premium GET /api/tasks/{id}/comments vráti plochý zoznam s poľami parent_id a depth, strom sa poskladá na klientovi.

- Komentár: iniciály autora, meno, čas, text, tlačidlá Odpovedať a Zmazať (len vlastné). Odpoveď sa píše do formulára priamo pod komentárom (max. 1000 znakov), POST /api/tasks/{id}/comments s {body, parent_id}. Nový koreňový komentár sa píše do poľa pod zoznamom.

- Hĺbka: koreňový komentár má depth 0, odpovede idú až do depth 5 (spolu 5 ponorení). Na depth 5 tlačidlo Odpovedať nie je a ukáže sa „Najhlbšia úroveň“.

- Odsadenie len 12 px na úroveň a ľavá čiara vlákna, aby sa všetkých 6 úrovní zmestilo aj pri 320 px. Vykresľovanie rieši rekurzívna funkcia renderComment(node, depth).

- Zmazanie komentára zmaže aj všetky jeho odpovede. Pred zmazaním sa v riadku ukáže „Zmazať komentár a N odpovedí?“.

- Plán standard: namiesto sekcie zamknutý blok s korunou „Komentáre sú súčasťou plánu Premium“. Žiadne volanie API. Ak aj tak príde 403 premium_required, ukáž ten istý blok.

- Text komentára je čistý text: vkladaj cez .text() a v CSS white-space: pre-wrap.

Hotovo, keď

- premium@tasko.sk: odpoveď na odpoveď až po 5. ponorenie, šiesta už nie je možná.

- Zmazanie rodiča odstráni celé vlákno.

- demo@tasko.sk vidí zamknutý blok a po prepnutí na premium sa sekcia odomkne bez obnovenia.

Výstup: čo uvidíš

Vlákna komentárov s odsadením a zámok s korunou pre štandardných používateľov.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add threaded comments with depth limit and premium lock" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Strom skladáme na klientovi z plochého zoznamu: server tak potrebuje len jednoduchý dotaz, bez rekurzie v SQL. Hĺbku obmedzujeme, lebo hlbšie vlákna sa na mobile nedajú čítať. Limit kontroluje aj server, ktorý hĺbku vždy dopočíta z rodiča, nikdy ju neberie od klienta. Pri zmazaní rodiča zaniká celý podstrom, preto používateľa upozorníme na počet odpovedí.

## Krok F12 – Kalendár, Hotové a Štatistiky

Cieľ

Zvyšné tri obrazovky z menu podľa wireframe.

Čo urobiť

- #calendar: kalendár cez FullCalendar (zobrazenie dayGridMonth, firstDay: 1, jazyk podľa nastavenia SK/CS, šípky ‹ › v hlavičke). Úlohy sa zobrazia ako bodky vo farbe priority otvorených úloh (max. 3 na deň cez dayMaxEvents), dnešok FullCalendar zvýrazní sám, minulé dni s otvorenými úlohami dofarbí vlastné CSS cez dayCellClassNames a vybraný deň vyplníme po dateClick. Pod kalendárom je panel dňa so zoznamom úloh (komponent úlohy). Dáta: GET /api/tasks?from=...&to=... pre zobrazený mesiac, dátumy cez localDateStr.

- Skontroluj ovládanie kalendára klávesnicou a čítačkou (FullCalendar to rieši sám) a prípadne doplň aria-label so dátumom a počtom úloh. Farby a zaoblenie prispôsob wireframe cez CSS premenné FullCalendaru (--fc-*) v app.css.

- #done: splnené úlohy (GET /api/tasks?done=1), klik na kruh vráti úlohu medzi otvorené (/uncomplete), tlačidlo „Vymazať hotové“ s potvrdením v riadku (DELETE /api/tasks/completed), prázdny stav.

- #stats: počet otvorených a hotových, percento splnených (kruhový graf SVG), „Najbližších 7 dní“ (stĺpce), „Otvorené podľa priority“ (pruhy). Počíta sa na klientovi z úloh, nový endpoint nie je potrebný.

- Všetky tri obrazovky majú stav načítavania aj prázdny stav a po každej zmene úlohy sa obnovia.

Hotovo, keď

- Bodky v kalendári majú farby priorít a pri prepnutí mesiaca sa načítajú správne.

- Vymazať hotové odstráni len splnené úlohy.

- Čísla v štatistikách sedia s úlohami v zozname.

Výstup: čo uvidíš

Všetkých šesť položiek menu je funkčných.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add calendar, done and stats views" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) FullCalendar nám dá hotový kalendár (mesiace, navigáciu, klávesnicu), takže ho nemusíme písať sami. Vzhľad dolaďujeme cez jeho CSS premenné, aby sedel s wireframe. Dátumy zo servera sú text YYYY-MM-DD a zámerne ich nepretvárame na Date a späť, aby nám ich nepoprehadzovali časové pásma. Štatistiky počíta klient: pri stovkách úloh je to rýchle a ušetríme jeden endpoint.

## Krok F13 – Zvonček, Nastavenia a jazyk (SK/CS)

Cieľ

Notifikácie v zvončeku a obrazovka Nastavenia s jazykom, tmavým režimom a prepínačmi.

Čo urobiť

- Zvonček: odznak s počtom nehotových úloh s termínom dnes alebo skôr (GET /api/tasks?to=<dnes>&done=0). Klik otvorí zoznam so skupinami „Po termíne“ a „Dnes“, klik na položku otvorí úlohu. Bez úloh: „Žiadne nové notifikácie“. Odznak má skrytý text pre čítačky. Obnova pri štarte, po každej zmene a každých 5 minút; „dnes“ sa počíta pri každom načítaní nanovo.

- #settings: Jazyk (Slovenčina / Čeština), Tmavý režim, Notifikácie, Zvuky (zvuk pri splnení úlohy). Hodnoty sa ukladajú do localStorage (v try/catch).

- Kompletný český slovník. Zmena jazyka: i18n.apply(), nastavenie <html lang>, prekreslenie aktuálneho zobrazenia a dátumy cez Intl.DateTimeFormat (sk-SK/cs-CZ). Namiesto nahrádzania fráz z wireframe všetky texty idú cez t('kľúč').

- Chyby zo servera sa prekladajú podľa code (t('error.' + code)); text message slúži len ako záloha.

- Vývojová pomôcka: funkcia, ktorá vypíše kľúče chýbajúce v češtine.

Hotovo, keď

- Po prepnutí sú všetky texty a dátumy v češtine bez obnovenia, a po obnovení ostane jazyk zachovaný.

- Po splnení úlohy počet vo zvončeku klesne hneď.

- Tmavý režim sa prepne okamžite a pamätá si ho.

Výstup: čo uvidíš

Hotová aplikácia v slovenčine aj češtine so zvončekom a nastaveniami.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(ui): add notifications bell, settings and SK/CS language switch" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Dátum „dnes“ sa pri otvorenej stránke cez polnoc zmení. Keby sme ho uložili len pri štarte, zvonček by ráno ukazoval včerajšie údaje. Trik z wireframe (prekladanie hotového textu nahrádzaním fráz) je dobrý na ukážku, no v ostrej aplikácii je krehký: slovník s kľúčmi je spoľahlivý a dá sa kontrolovať. Jazyk a vzhľad patria prehliadaču, preto idú do localStorage a nie do databázy.

## Krok F14 – Kontrola frontendu a odovzdanie ukážky

Cieľ

Frontend prejde kontrolou a je pripravený ukázať ho zadávateľovi bez servera.

Čo urobiť

- Prejdi celý scenár: registrácia nového používateľa, 3 projekty, pokus o 4. projekt (karta o limite), úloha vytvoriť / upraviť / splniť / vrátiť / zmazať, premium: komentáre do 5. ponorenia, zmena mena a hesla, jazyk, tmavý režim, odhlásenie. Scenár si ulož ako checklist do docs/scenar.md (použije sa aj v B10).

- XSS: úloha, projekt aj komentár s názvom <img src=x onerror=alert(1)> sa vo všetkých zobrazeniach ukážu ako text.

- Rýchle kontroly: grep -rn "\.html(" public/assets/js/app.js (len pre sanitizované reťazce), grep -rnE "alert\(|confirm\(" public/assets/js/app.js a grep -nE "\bclass\b" public/assets/js/app.js nič nenájdu.

- Šírky 320 a 360 px bez horizontálneho posuvníka, ovládanie celej aplikácie klávesnicou, Lighthouse (mobile) Accessibility aspoň 90, konzola bez chýb.

- Rozdiely medzi Postman kolekciou a docs/api.md oprav (rozhoduje kontrakt).

- Označ verziu a sprístupni ukážku: statická kópia priečinka public/ (napr. GitHub Pages) alebo php -S na zdieľanej obrazovke.

Hotovo, keď

- Celý scenár prejde bez chyby v konzole.

- Zadávateľ si vie aplikáciu vyskúšať s oboma demo účtami.

Výstup: čo uvidíš

Kompletná klikateľná aplikácia: kontrola, či to je to, čo chcete, ešte predtým než sa napíše prvý riadok backendu.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "fix: address issues found in frontend QA" git push git tag -a v0.1.0-frontend -m "Frontend demo with Postman mock" git push origin v0.1.0-frontend

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Toto je moment, keď je zmena najlacnejšia: ak sa zadávateľovi niečo nepáči, upraví sa to v Postman kolekcii a frontende za hodiny, nie po prepojení s databázou za dni. Značka v0.1.0-frontend je trvalá záložka na hotovú ukážku, ku ktorej sa dá kedykoľvek vrátiť.

# Fáza 2 – Backend

Cieľ fázy: skutočný server s databázou, ktorý dodržiava docs/api.md. Kroky B1–B9 sa dajú overovať cez curl, v B10 sa prepne frontend. Skutočný server musí vynucovať všetky pravidlá, ktoré Postman mock len ukazuje v príkladoch: server je jediné miesto, ktorému veríme.

## Krok B1 – Databáza: schéma, ukážkové dáta, konfigurácia

Cieľ

Databáza tasko s tabuľkami users, projects, tasks a comments, ukážkovými dátami a konfiguračným súborom.

Čo urobiť

- db/schema.sql: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tasko CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci; USE tasko; a tabuľky podľa stĺpcov nižšie.

- users: id, email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE (ukladá sa malými písmenami), password_hash VARCHAR(255), name VARCHAR(60), plan ENUM('standard','premium') NOT NULL DEFAULT 'standard', created_at.

- projects: id, user_id (FK na users, ON DELETE CASCADE), name VARCHAR(40), description VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '', icon VARCHAR(16), color CHAR(7), created_at, UNIQUE (user_id, name).

- tasks: id, project_id (FK na projects, ON DELETE CASCADE), title VARCHAR(150), description TEXT NULL, priority TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 2 s CHECK (1–4), due_date DATE, is_done TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, completed_at DATETIME NULL, created_at, INDEX (project_id, due_date).

- comments: id, task_id (FK, CASCADE), user_id (FK na users, CASCADE), parent_id NULL (FK na comments, ON DELETE CASCADE), depth TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 s CHECK (depth <= 5), body VARCHAR(1000), created_at, INDEX (task_id).

- db/seed.php (spúšťa sa z príkazového riadka): vytvorí rovnaké demo účty a dáta ako príklady v Postman kolekcii, heslá cez password_hash a dátumy relatívne k dnešku.

- config/config.example.php vráti pole (host, dbname, user, pass, charset, demo_mode). Skopíruj ho na config/config.php (je v .gitignore) a vyplň údaje.

- Import: mysql -u root -p < db/schema.sql a potom php db/seed.php.

Hotovo, keď

- SELECT * FROM users vráti 2 riadky a tasks 6+ riadkov.

- Vloženie e-mailu „DEMO@tasko.sk“ po „demo@tasko.sk“ skončí chybou duplicity.

- Vloženie komentára s depth 6 a úlohy s priority 5 skončí chybou.

- Zmazanie používateľa zmaže aj jeho projekty, úlohy a komentáre.

Výstup: čo uvidíš

Naplnená databáza, ktorú vidíš v MySQL klientovi.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(db): add schema, seed script and config example" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Schému a seed držíme v súboroch, aby si ktokoľvek vedel databázu postaviť jedným príkazom. Seed je skript v PHP a nie SQL, pretože hash hesla sa musí vygenerovať funkciou password_hash. Kolácia utf8mb4_0900_ai_ci nerozlišuje veľkosť písmen, takže UNIQUE na e-maile zároveň zaistí unikátnosť bez ohľadu na veľkosť. Pravidlá (priorita 1–4, hĺbka komentára max. 5) držíme aj v CHECK, aby ich nemohla porušiť ani chyba v kóde. Komentáre sa mažú kaskádou: pri zmazaní rodiča zmizne celé jeho vlákno.

## Krok B2 – PHP základ: pripojenie, HTTP, validácia, sanitizácia, plány

Cieľ

Súbory s pomocnými funkciami, ktoré budú používať všetky endpointy. Žiadne triedy.

Čo urobiť

- Každý PHP súbor začína declare(strict_types=1);.

- includes/db.php: db(): PDO so static premennou, ERRMODE_EXCEPTION, FETCH_ASSOC, ATTR_EMULATE_PREPARES => false.

- includes/http.php: json_response(), json_error(status, code, message, fields), read_json_body() (415 pri zlom Content-Type, 400 pri neplatnom JSON) a hlavičky X-Content-Type-Options: nosniff a Cache-Control: no-store.

- includes/validation.php: is_valid_date() (2026-02-31 neprejde), is_valid_email() (filter_var + max. 254), text_length() cez mb_strlen, is_valid_icon() proti zoznamu 12 povolených emoji.

- includes/html.php: sanitize_html(string): string cez DOMDocument. Povolené značky b, strong, i, em, ul, ol, li, br, p bez atribútov; ostatné značky sa nahradia svojím textom, <script> a <style> sa zahodia aj s obsahom.

- includes/plans.php: konštanty FREE_PROJECT_LIMIT = 3 a MAX_COMMENT_DEPTH = 5, funkcia is_premium(user).

- includes/auth.php: session_boot() (cookie tasko_sid: HttpOnly, SameSite=Lax, Secure pri HTTPS), current_user() (vždy čerstvé dáta z databázy, nie z relácie), require_login() (401), require_premium(user) (403 premium_required).

Hotovo, keď

- php -l na každom súbore nehlási chybu.

- is_valid_date('2026-02-31') vráti false.

- sanitize_html('<b onclick="x">a</b><script>y</script>') vráti <b>a</b>.

Výstup: čo uvidíš

Zatiaľ bez obrazovky: overíš to krátkym testovacím skriptom v príkazovom riadku.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add db, http, validation, html, plans and auth helpers" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Nepoužívame OOP, takže spoločný kód dávame do funkcií v súboroch a načítavame ich cez require_once. Plán čítame vždy z databázy, nie z relácie: ak sa plán používateľovi zmení, platí hneď, nie až po odhlásení. Sanitizáciu popisu robíme na serveri aj napriek tomu, že ju robí aj klient, lebo klienta môže niekto obísť (napríklad cez curl). Na serveri HTML neodstraňujeme z názvov: ukladáme presne to, čo používateľ napísal, a bezpečnosť riešime pri zobrazení.

## Krok B3 – Router a sedenie

Cieľ

Front controller, ktorý smeruje požiadavky na /api, a prvý endpoint GET /api/me.

Čo urobiť

- public/.htaccess: požiadavky na /api/... , ktoré nie sú súbor, presmeruj na api/index.php. Pre php -S pridaj public/router.php (cesta začína /api = načíta api/index.php, inak vráti false).

- public/api/index.php: načítaj includes, zisti metódu a cestu (parse_url), rozdeľ ju na časti a v switch zavolaj správnu funkciu. Neznáma cesta = 404, zlá metóda = 405. Všetko zabaľ do try/catch (Throwable): chybu zapíš cez error_log a klientovi pošli generické 500.

- Ochrana proti CSRF pri metódach POST, PATCH, DELETE: ak je hlavička Origin, jej host sa musí zhodovať s Host, inak 403 forbidden_origin. K tomu SameSite=Lax cookie a povinný Content-Type: application/json.

- Zatiaľ jediný endpoint GET /api/me (401 unauthenticated, keď nikto nie je prihlásený).

- Frontend ostáva na Postman mock serveri, nič sa nemení.

Hotovo, keď

- curl -i localhost:8000/api/me vráti 401 a JSON v správnom formáte.

- /api/neexistuje = 404, DELETE /api/me = 405.

- POST s cudzou hlavičkou Origin = 403.

Výstup: čo uvidíš

Prvá odpoveď skutočného servera v príkazovom riadku aj v prehliadači.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add front controller, router and session handling" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Všetky požiadavky na API idú cez jeden súbor (front controller), takže spracovanie chýb, hlavičiek a smerovania máme na jednom mieste. Router je zámerne obyčajný switch: pri takomto počte endpointov je čitateľnejší než vlastný mini framework. Technické chyby nikdy neposielame klientovi, mohli by prezradiť cesty alebo SQL.

## Krok B4 – Registrácia, prihlásenie a profil

Cieľ

Endpointy pre účty používateľov (bez resetu hesla).

Čo urobiť

- POST /api/auth/register {name, email, password}: validácia (meno 1–60, platný e-mail, heslo 8–72 bajtov), e-mail sa uloží malými písmenami, duplicita = 409 email_taken (aj cez zachytenie UNIQUE), hash cez password_hash(PASSWORD_DEFAULT), plán standard, session_regenerate_id(true). Odpoveď 201 s používateľom bez hesla.

- POST /api/auth/login {email, password}: nájdi používateľa a over password_verify. Ak e-mail neexistuje, aj tak spusti overenie voči pevnému „falošnému“ hashu, aby odpoveď trvala rovnako dlho. Vždy jedna odpoveď 401 invalid_credentials. Po úspechu session_regenerate_id(true), potom password_needs_rehash.

- POST /api/auth/logout: zruš reláciu aj cookie, 204.

- PATCH /api/me {name}: zmena mena. PATCH /api/me/password {current_password, new_password}: zlé aktuálne heslo = 422 pri poli current_password, úspech = 204 a nové session id.

- PATCH /api/me/plan {plan}: funguje len keď je v config.php demo_mode = true, inak 404. V ostrej prevádzke sa plán mení priamo v databáze (platby nie sú súčasťou zadania).

- V žiadnej odpovedi ani logu nesmie byť password_hash ani heslo. Reset hesla zámerne neexistuje.

Hotovo, keď

- Cez curl s -c cookies.txt -b cookies.txt: registrácia, potom /api/me 200, odhlásenie 204, potom /api/me 401.

- „A@x.sk“ po „a@x.sk“ = 409.

- Odpovede neobsahujú password_hash.

Výstup: čo uvidíš

Prihlasovanie, registrácia a profil, ktoré sa dajú vyskúšať v príkazovom riadku.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add registration, login, logout, profile and demo plan switch" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Heslá sa nikdy neukladajú ani neloguju v čitateľnej podobe: password_hash používa bcrypt so soľou a nastaviteľnou náročnosťou. Bcrypt berie len prvých 72 bajtov hesla, preto je to horná hranica. Nové session id po prihlásení bráni útoku „session fixation“, pri ktorom útočník podstrčí obeti vopred známe id relácie. Rovnaká odpoveď a rovnaký čas pri neexistujúcom e-maile nedovolia zisťovať, kto je zaregistrovaný.

## Krok B5 – Projekty a limit plánu

Cieľ

Plná správa projektov na serveri vrátane pravidla „standard = max. 3 projekty“.

Čo urobiť

- includes/projects.php: projects_all(user_id) (s počtom úloh a hotových cez LEFT JOIN a SUM), project_find(id, user_id), project_create, project_update, project_delete. Každý dotaz filtruje podľa user_id.

- GET /api/projects, GET /api/projects/{id}: cudzí alebo neexistujúci projekt = 404 (nie 403).

- POST /api/projects: názov 1–40 po trim, popis max. 200, ikona z povolenej ponuky, duplicitný názov v rámci používateľa = 409 name_taken, farba z palety ôsmich farieb podľa počtu existujúcich projektov. Úspech 201.

- Limit: ak má používateľ plán standard a už aspoň 3 projekty, vráť 403 plan_limit. Kontrolu a vloženie urob v jednej transakcii so zamknutím riadku používateľa (SELECT … FOR UPDATE), aby dve súbežné požiadavky limit neobišli.

- PATCH /api/projects/{id} (name, description, icon) a DELETE /api/projects/{id} (204, úlohy zmaže databáza kaskádou). Zmazanie posledného projektu = 409 last_project.

Hotovo, keď

- demo@tasko.sk (3 projekty) dostane pri POST 403 plan_limit, premium dostane 201.

- Po zmazaní projektu štandardný používateľ opäť vie jeden vytvoriť.

- Cudzí projekt = 404.

Výstup: čo uvidíš

Zmena v prehliadači príde v B10, teraz si výsledok overíš cez curl.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add projects endpoints with plan limit" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Pri cudzích zdrojoch vraciame 404, nie 403: 403 by prezradil, že taký projekt existuje. Transakcia so zamknutím rieši „súbeh“: bez nej by dve požiadavky odoslané naraz obe videli 2 projekty a obe by vytvorili ďalší, čím by sa limit prekročil. Limit kontrolujeme výlučne na serveri, frontend ho len zobrazuje.

## Krok B6 – Úlohy: čítanie a filtre

Cieľ

Zoznam úloh s filtrami a detail úlohy, len pre vlastníka.

Čo urobiť

- includes/tasks.php: tasks_find(user_id, filters). Úlohy sa vždy spájajú s projektmi a filtrujú podľa projects.user_id. Podmienky WHERE skladaj do poľa a parametre do druhého poľa.

- Filtre: project_id, date (má prednosť), from, to (rozsah vrátane, stačí jeden), done (0 alebo 1). Neplatný filter (zlý dátum, done=5, project_id=abc) = 400 s popisom, nie ticho ignorovať.

- Zoradenie: ORDER BY is_done, due_date, priority DESC, id.

- Pretypovanie pred odoslaním: id, project_id a priority na int, is_done na bool, due_date ostáva reťazec YYYY-MM-DD.

- GET /api/tasks a GET /api/tasks/{id} (cudzia úloha = 404).

Hotovo, keď

- /api/tasks?date=<dnes> vráti iba dnešné.

- /api/tasks?to=<dnes>&done=0 vráti nehotové dnešné a po termíne.

- Používateľ B nevidí úlohy používateľa A.

Výstup: čo uvidíš

Zoznam úloh z databázy v prehliadači alebo cez curl.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add GET /api/tasks with filters and GET /api/tasks/{id}" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Filtre skladáme z podmienok spojených cez AND a hodnoty sú vždy parametre, takže SQL injection nie je možná, ani keď klient pošle '; DROP TABLE. Server dnešný dátum nikdy nepočíta: prehliadač ho pošle ako date/from/to, lebo server môže bežať v inom časovom pásme než používateľ. Vlastníctvo úlohy odvodzujeme cez projekt, takže nepotrebujeme duplicitný stĺpec user_id.

## Krok B7 – Úlohy: vytvorenie, úprava, zmazanie

Cieľ

Zápis úloh s úplnou validáciou na serveri.

Čo urobiť

- POST /api/tasks {title, description, project_id, priority, due_date}: title 1–150 po trim, description max. 2000 znakov čistého textu (prázdny = NULL), uloží sa výsledok sanitize_html, project_id musí patriť prihlásenému (inak 422 pri poli project_id), priority 1–4 (predvolene 2), due_date platný deň. Úspech 201.

- PATCH /api/tasks/{id}: mení len poslané polia (title, description, project_id, priority, due_date), rovnaká validácia, 404 pre neexistujúce alebo cudzie id. Pole is_done sa tu nepovoľuje: vráti 422 s textom, že sa má použiť /complete alebo /uncomplete.

- DELETE /api/tasks/{id}: 204 alebo 404.

- Všetky zápisy vyžadujú Content-Type: application/json (415 inak). Chyby 422 vracaj s poľom fields po poliach.

Hotovo, keď

- Názov <b>x</b> sa uloží ako obyčajný text.

- <script> v popise je vyčistený.

- priority 7 = 422 pri poli priority.

- PATCH s is_done = 422.

- Úloha do cudzieho projektu = 422.

Výstup: čo uvidíš

Zápis úloh cez curl; v prehliadači príde v B10.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add POST, PATCH and DELETE /api/tasks" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Validujeme aj na serveri, hoci ju robí aj formulár, lebo server je jediné miesto, ktorému veríme. 400 znamená „požiadavka je rozbitá“ (zlý JSON), 422 znamená „rozumiem, ale údaje sú neplatné“; frontend vďaka tomu vie, či chybu zobraziť pri poli, alebo ako všeobecnú.

## Krok B8 – Splnená / nesplnená úloha

Cieľ

Samostatné endpointy na označenie úlohy ako splnenej a nesplnenej.

Čo urobiť

- POST /api/tasks/{id}/complete: nastaví is_done = 1 a completed_at = NOW(). Odpoveď 200 s úlohou. Opakované volanie nič nepokazí (idempotentné, opäť 200).

- POST /api/tasks/{id}/uncomplete: nastaví is_done = 0 a completed_at = NULL, odpoveď 200 s úlohou.

- DELETE /api/tasks/completed: zmaže všetky splnené úlohy používateľa, odpoveď 200 {"data": {"deleted": N}}. V routeri musí byť táto cesta pred /api/tasks/{id}, aby „completed“ nikto nepovažoval za id.

- Klient posiela prázdne telo {} s Content-Type: application/json, rovnako ako pri ostatných zápisoch.

- Cudzia alebo neexistujúca úloha = 404.

Hotovo, keď

- complete aj uncomplete menia iba stav a completed_at.

- Dvakrát po sebe complete vráti dvakrát 200.

- DELETE /api/tasks/completed zmaže len hotové a vráti počet.

Výstup: čo uvidíš

Zaškrtávanie kruhov bude fungovať proti skutočnej databáze hneď po B10.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add complete, uncomplete and delete-completed endpoints" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) „Splň úlohu“ je akcia, nie úprava poľa, preto má vlastnú adresu. Čas splnenia nastavuje server, lebo hodinám klienta sa nedá veriť. Idempotentnosť znamená, že dvojklik alebo opakovanie po výpadku siete nič nerozbije.

## Krok B9 – Komentáre s odpoveďami (premium)

Cieľ

Komentáre k úlohám s odpoveďami do hĺbky 5, dostupné len pre plán premium.

Čo urobiť

- includes/comments.php: comments_for_task(task_id), comment_create(...), comment_find(...), comment_delete(id).

- GET /api/tasks/{id}/comments: plán premium (inak 403 premium_required), úloha musí patriť používateľovi (inak 404). Plochý zoznam ORDER BY created_at, id s poľami id, parent_id, depth, body, created_at, author {id, name} a can_delete.

- POST /api/tasks/{id}/comments {body, parent_id}: premium, body 1–1000 po trim (ukladá sa ako čistý text). Ak je parent_id zadané, musí to byť komentár tej istej úlohy (inak 422). Hĺbka = hĺbka rodiča + 1, a ak by presiahla MAX_COMMENT_DEPTH (5), vráť 422 comment_too_deep. Koreňový komentár má depth 0. Úspech 201.

- DELETE /api/comments/{id}: premium, len autor (cudzí = 404), zmaže aj celý podstrom (ON DELETE CASCADE), 204.

- Zníženie plánu z premium na standard dáta nemaže: komentáre ostanú v databáze, no API ich nevydá a nové sa nedajú pridať.

Hotovo, keď

- Standard dostane pri GET aj POST 403 premium_required.

- Premium: reťaz 6 komentárov (depth 0 až 5) prejde, siedmy = 422 comment_too_deep.

- Zmazanie rodiča odstráni všetky odpovede.

- Komentár k cudzej úlohe = 404.

Výstup: čo uvidíš

Vlákna komentárov uložené v databáze, overené cez curl.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat(api): add threaded comments endpoints for premium users" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Hĺbku vždy dopočítavame z rodiča na serveri a nikdy ju neberieme od klienta. Cudzie id komentára či úlohy oznámime ako 404, aby sme neprezradili, že existuje. Cudzí kľúč s ON DELETE CASCADE na rodiča zaručí, že pri zmazaní komentára nezostanú „osirelé“ odpovede. Zdieľanie úloh medzi používateľmi nie je súčasťou zadania, preto komentuje len vlastník úlohy.

## Krok B10 – Prepnutie frontendu na skutočné API

Cieľ

Rovnaká aplikácia ako v ukážke, no s dátami zo skutočného servera.

Čo urobiť

- V config.js nastav apiBase na adresu skutočného servera (namiesto Postman mock servera). Postman sa tým nezahadzuje: kolekcia ostáva na testovanie servera.

- Napíš tests/contract.sh: curl scenár podľa docs/api.md, ktorý overí stavové kódy a kľúče v JSON (pomocou jq) pre každý endpoint vrátane limitu plánu, komentárov do hĺbky 5 a /complete a /uncomplete.

- Spusti Postman kolekciu z F2 proti skutočnému serveru (premenná prostredia baseUrl) a prejdi ručne ten istý scenár ako v F14 (docs/scenar.md). Každý rozdiel medzi Postman príkladmi a serverom oprav podľa docs/api.md.

- Pridaj do frontendu ošetrenie 401 uprostred práce (vypršanie relácie): presmeruj na #login a ukáž toast „Prihlás sa znova“.

- Pri demo_mode = false sa tlačidlo na prepnutie plánu v profile nezobrazí.

Hotovo, keď

- Celý scenár z F14 prejde na skutočnom serveri bez zmeny frontendu, okrem config.js.

- contract.sh je celý zelený.

- Dáta prežijú reštart servera.

Výstup: čo uvidíš

Rovnaká aplikácia ako na ukážke, ale s dátami v MySQL.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "feat: switch frontend to real API and add contract tests" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Vďaka kontraktu z F2 je toto prepnutie nudné, a presne to chceme. Keby sa rozdiel našiel, riešime ho podľa dokumentu, nie podľa toho, čo vracia Postman mock. Test cez curl pomáha aj neskôr: po každej zmene servera ho spustíš a hneď vidíš, či sa niečo nerozbilo.

## Krok B11 – Kontrola kvality a bezpečnosti

Cieľ

Prejsť bezpečnostné a funkčné kritériá a opraviť, čo nesedí.

Čo urobiť

- Autorizácia: dvaja používatelia A a B. B nikdy nevidí, nemení ani nemaže projekty, úlohy a komentáre používateľa A (vždy 404). Vyskúšaj aj id po id.

- XSS: názov úlohy, projektu, komentáru a meno s <img src=x onerror=alert(1)> sa všade zobrazia ako text, popis úlohy sa sanitizuje.

- SQL injection: názov '; DROP TABLE tasks; -- a filter project_id=1 OR 1=1 nič nerozbijú.

- Relácia: cookie má HttpOnly a SameSite=Lax (a Secure pri HTTPS), po odhlásení starý session id nefunguje, po prihlásení sa id mení.

- CSRF: POST s cudzím Origin = 403, Content-Type text/plain = 415.

- Plány: štandardný používateľ nevie obísť limit ani curl-om, ani dvoma súbežnými požiadavkami, a nevie komentovať.

- Stavové kódy: každý endpoint aspoň raz a kódy 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 415, 422. Hlavička X-Content-Type-Options: nosniff je prítomná.

- Rýchle kontroly kódu: php -l na každom PHP súbore, grep -rnE "\b(class|namespace)\b" includes public/api nič nenájde, žiadny SQL reťazec nie je poskladaný z vstupu bez parametra.

- Voliteľne: obmedzenie neúspešných prihlásení (napr. 5 za 15 minút na e-mail a IP) v tabuľke login_attempts.

- Opravy rob v samostatných malých commitoch (fix: …).

Hotovo, keď

- Všetky body vyššie platia.

- contract.sh je zelený a konzola prehliadača bez chýb.

Výstup: čo uvidíš

Zoznam skontrolovaných bodov v docs/qa.md.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "fix: address issues found in final QA" git push

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) Kontrolu robíme ako zoznam, nie „od oka“. Najčastejšia chyba pri viacerých používateľoch je, že sa zabudne overiť vlastníctvo zdroja pri jednom endpointe a používateľ B si prečíta dáta používateľa A (tzv. IDOR). Preto ich skúšame systematicky, jeden po druhom. grep nie je dokonalá kontrola, ale ako rýchla poistka je skvelý.

## Krok B12 – README a odovzdanie

Cieľ

Dokumentácia, vďaka ktorej si projekt spustí niekto cudzí, a označenie hotovej verzie.

Čo urobiť

- README: požiadavky (PHP 8.5, MySQL 8.4+), vytvorenie databázy, import schema.sql a spustenie seed.php, config.php z config.example.php, spustenie cez Apache aj cez php -S localhost:8000 -t public public/router.php, demo účty a nastavenie apiBase (Postman mock / skutočné API).

- Príklad curl pre každý endpoint (autentifikácia s cookie jar, projekty, úlohy, /complete, /uncomplete, komentáre) a tabuľka pravidiel plánov.

- Sekcia „Predpoklady“ so všetkým, čo zadanie nechalo otvorené (pozri záver tohto dokumentu).

- Over, že čistý klon repozitára sa dá podľa README spustiť (naklonuj do nového priečinka a vyskúšaj).

Hotovo, keď

- Čistý klon + README = fungujúca aplikácia.

- Na main nie je config/config.php.

Výstup: čo uvidíš

Hotová verzia v1.0.0.

Git: commit a push

git status git add -A git commit -m "docs: complete README with setup, curl examples and assumptions" git push git tag -a v1.0.0 -m "First release" git push origin v1.0.0

Vysvetlivka: prečo a ako (len pre nás, junior programátorov) README testuje, či sú naše postupy opakovateľné. Najlepšia skúška je naklonovať projekt do prázdneho priečinka a postupovať iba podľa neho. Predpoklady píšeme preto, aby sa neskôr dalo povedať „toto sme rozhodli my, lebo zadanie mlčalo“ a dalo sa to jednoducho zmeniť. Značka v1.0.0 je trvalá záložka na konkrétnom commite.

# Predpoklady a veci na potvrdenie

Zadanie ich nechalo otvorené, preto sme zvolili najjednoduchšie riešenie. Dajú sa ľahko zmeniť, ak to chcete inak. Zapíšu sa aj do README (B12).

- Komentáre len pre premium. Zadanie hovorí „premium = neobmedzené projekty + komentáre“, čo sme čítali tak, že komentáre sú funkcia plánu premium. Ak majú mať komentáre aj štandardní používatelia (napr. s nižším limitom), zmení sa to v F11 a B9.

- Hĺbka komentárov: „max. 5 ponorení“ = koreňový komentár + 5 úrovní odpovedí (depth 0 až 5). Ak ste mysleli 5 úrovní vrátane koreňa, nastaví sa MAX_COMMENT_DEPTH = 4. Je to jedna konštanta.

- Bootstrap a FullCalendar sa používajú (spolu s jQuery). Dizajn z wireframe sa na ne nasadí vlastnými štýlmi v app.css. Ak by ste ich nechceli, treba upraviť F1, F3 a F12.

- Platby nie sú súčasťou: plán mení administrátor v databáze, v ukážke tlačidlo v profile (len pri demo_mode).

- Zmazanie projektu zmaže aj jeho úlohy (po potvrdení s počtom). Wireframe úlohy presúva do prvého projektu; zvolili sme bezpečnejšiu, jednoznačnú verziu z pôvodného plánu. Posledný projekt sa zmazať nedá.

- Heslo min. 8 znakov (wireframe má 6, čo je málo). Horná hranica je 72 bajtov (limit bcrypt).

- Desktop: wireframe je len mobilný. Od 992 px je menu stále viditeľný ľavý stĺpec a obsah má max. 720 px.

- Farba projektu sa prideľuje automaticky z palety ôsmich farieb (wireframe ju odvodzuje od poradia).

- Notifikácie v zvončeku sú len zoznam úloh po termíne a dnešných v aplikácii. Žiadny e-mail ani push.

- Jazyk, vzhľad a zvuky sa ukladajú v prehliadači (localStorage), nie na účte.